СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

461800  Оренбургская область, Грачевский район, с.Грачевка, ул.Майская 22, Тел. (35344) 2-46-04

# Информация о результатах контрольных мероприятий

В соответствии с утвержденным Планом работы во 2 квартале 2023 года Счетной палатой Грачевского района проведены два контрольных мероприятия - «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района на обеспечение мероприятий по благоустройству поселения» и «Проверка соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения МО Грачевский район и достижения плановых значений показателей деятельности концессионера за период действия концессионного соглашения».

Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района на обеспечение мероприятий по благоустройству поселения установлено следующее:

Бюджетные ассигнования на благоустройство территории муниципального образования Грачевский сельсовет утверждены Решением о бюджете:

- на 2022 год  в сумме  6349,1 тыс.рублей (от 28.12.2021 г. № 80-рс);

- на 2023 год в сумме 1760,0 тыс.рублей. (от 28.12.2022 № 120-рс)

В  процессе исполнения бюджета расходы на благоустройство территории сельского поселения увеличены в 2022 году на 3397,9 тыс.рублей, в 1 квартале 2023 года на 2903,1 тыс.рублей.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) фактически расходы на благоустройство территории сельского поселения  исполнены  по состоянию на 31.12.2022 года   в сумме  9746,5 тыс.рублей (99,9 % от плана), по состоянию на 01.04.2023 года в сумме - 1551,3 тыс.рублей (33,3% от плана).

Утверждённые показатели представленных для проверки бюджетных смет администрации МО Грачевский сельсовет на 2022 год и плановый период, а также на 2023 год и плановый период  (подраздел 0503) соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств, направленных на благоустройство территории сельского поселения.

Во исполнении требований пункта 8 Приказа Минфина России от 14.02.2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет  казенных учреждений» (далее- Порядок от 14.02.2018г. № 26н) к сметам приложены расчеты плановых показателей.

Статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ) установлено, что каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом (пункт 1), обязательными реквизитами которого является величина натурального и (или) денежного измерения  с указанием единиц измерения (пункт 2).

Проверкой  представленных документов, установлены  нарушения требований предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта  первичными учетными документами.

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Проверкой соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения МО Грачевский район и достижения плановых значений показателей деятельности концессионера за период действия концессионного соглашения установлено следующее:

Проверка проведена Счетной палатой Грачевского района в соответствии с поручением Главы муниципального образования Грачевский район (письмо от 14.12.2022  №01/09-2758).

Концессионное соглашение №1 от 10 января 2020 г. заключено между муниципальным образованием Грачевский район, от имени которого выступает районная администрация (далее - концедент), с одной стороны и ООО «УК Грачевское ЖКХ» (далее – концессионер), с другой стороны. Соглашение вступило в силу с 10 января 2020 года, срок действия - 5 лет.

По соглашению №1 от 10 января 2020 г.  ООО «УК Грачевское ЖКХ» передано в концессию муниципальное имущество, общей стоимостью 14039,9 тыс. рублей.

Объектом Соглашения является совокупность объектов теплоснабжения (16 помещений (котельных), общей стоимостью 8523,2 тыс. рублей).

Вместе с недвижимым имуществом Концедент передал Концессионеру иное движимое имущество, образующее единое целое с объектом соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионной деятельности. Общая первоначальная (рыночная) стоимость иного движимого имущества, переданного ООО «УК Грачевское ЖКХ», составила 5516,7 тыс. рублей.

Недвижимое и движимое имущество передано администрацией района Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи имущества от 15.01.2020 г.

Общий объем расходов концессионера за период реализации Концессионного соглашения составил 1914,2 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий Соглашения и произведенных расходах отражены в актах о приемке выполненных работ, подписанных сторонами без разногласий.

# По результатам проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

- нарушение требований ч. 16 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- нарушения условий Концессионного соглашения в части выполнения основных мероприятий, предусмотренных заданием концессионера и превышение предельного размера расходов по годам реализации соглашения;

- расхождение сведений в первичных учетных документах.

Акт проверки подписан концессионером с учетом пояснений и направлен концеденту для принятия мер.