| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации района от __________ № _______ |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы |  |  |
| 1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома муниципального образования Грачевский район. 2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2026–2028 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом. 3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля. В результате реализации краткосрочного плана в 2026 году будут проведены: проектные работы в 1 многоквартирном доме. В результате реализации краткосрочного плана в 2027 году будут проведены: строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 0,93 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 0,04 тыс. человек (0,00 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области). В результате реализации краткосрочного плана в 2028 году будут проведены: проектные работы в 1 многоквартирном доме. 4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 1 400 859,34 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местных бюджетов – 0,00 рублей; средства иных источников – 0,00 рублей; средства собственников помещений в многоквартирных домах – 1 400 859,34 рублей. |  |  |

| 2 |  |
| --- | --- |
| 5. Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы (строительно-монтажные работы) представлены в приложении № 1 к краткосрочному плану. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2026–2028 годы (строительно-монтажные работы) представлен в приложении № 2 к краткосрочному плану. Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы (проектные работы) представлены в приложении № 3 к краткосрочному плану. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2026–2028 годы (проектные работы) представлен в приложении № 4 к краткосрочному плану. |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы |  |  |
| Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы (строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД |  | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
|  |  | кв. метров | человек | штук |  | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Всего по МО |  | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 1 286 593,95 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2027 году |  | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 1 286 593,95 |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 1 286 593,95 |
| 1. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19 | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 1 286 593,95 |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2026–2028 годы (строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Едини- ца изме- рения | Объем работ (услуг) по капи- тальному ремонту в соответ- ствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего, |  |  |  |  |  |  | Планируемая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **) |
|  |  |  |  |  | всего (рублей) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) |  | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по МО |  | Х | Х | Х | 1 286 593,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 286 593,95 | 0,00 | Х | Х |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2027 году |  | Х | Х | Х | 1 286 593,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 286 593,95 | 0,00 | Х | Х |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | Х | Х | Х | 1 286 593,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 286 593,95 | 0,00 | Х | Х |
| 1. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 1 286 593,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 286 593,95 | 0,00 | 12.2027 | СРО |
| *) Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт ЛО); ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (ремонт и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

(или) переустройство крыши); ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД (ремонт ПП); утепление и ремонт фасада (утепление и (или) ремонт фасада); ремонт фундамента МКД (ремонт фундамента); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт ВИСТС); ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (ремонт ВИСГВС); ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (ремонт ВИСХВС); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (ремонт ВИСВО); ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт ВИСЭС); ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ремонт ВИСГС); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии (ОДПУ ТЭ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей воды (ОДПУ ГВ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов холодной воды (ОДПУ ХВ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов электрической энергии (ОДПУ ЭЭ); ремонт систем пожаротушения, дымоудаления (ремонт СПД); другие виды работ (другие). **) Счет регионального оператора (СРО), специальный счет (СС).

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы |  |  |
| Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы (проектные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД |  | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
|  |  | кв. метров | человек | штук |  | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Всего по МО |  | 1735,00 | 72 | 2 |  | 2 | 114 265,39 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2026 году |  | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 61 218,39 |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 61 218,39 |
| 1. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19 | 932,60 | 36 | 1 |  | 1 | 61 218,39 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2028 году |  | 802,40 | 36 | 1 |  | 1 | 53 047,00 |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | 802,40 | 36 | 1 |  | 1 | 53 047,00 |
| 1. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 101 | 802,40 | 36 | 1 |  | 1 | 53 047,00 |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2026–2028 годы |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2026–2028 годы (проектные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Едини- ца изме- рения | Объем работ (услуг) по капиталь- ному ремонту в соответ- ствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего, |  |  |  |  |  |  | Планируемая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **) |
|  |  |  |  |  | всего (рублей) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) |  | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по МО |  | Х | Х | Х | 114 265,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 114 265,39 | 0,00 | Х | Х |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2026 году |  | Х | Х | Х | 61 218,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 61 218,39 | 0,00 | Х | Х |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | Х | Х | Х | 61 218,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 61 218,39 | 0,00 | Х | Х |
| 1. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 61 218,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 61 218,39 | 0,00 | 12.2026 | СРО |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2028 году |  | Х | Х | Х | 53 047,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 53 047,00 | 0,00 | Х | Х |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Муниципальное образование Грачевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский муниципальный район |  | Х | Х | Х | 53 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 047,00 | 0,00 | Х | Х |
| 1. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 101 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 53 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 047,00 | 0,00 | 12.2028 | СРО |
| *) Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт ЛО); ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (ремонт и (или) переустройство крыши); ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД (ремонт ПП); утепление и ремонт фасада (утепление и (или) ремонт фасада); ремонт фундамента МКД (ремонт фундамента); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт ВИСТС); ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (ремонт ВИСГВС); ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (ремонт ВИСХВС); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (ремонт ВИСВО); ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт ВИСЭС); ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ремонт ВИСГС); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии (ОДПУ ТЭ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей воды (ОДПУ ГВ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов холодной воды (ОДПУ ХВ); установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов электрической энергии (ОДПУ ЭЭ); ремонт систем пожаротушения, дымоудаления (ремонт СПД); другие виды работ (другие). **) Счет регионального оператора (СРО), специальный счет (СС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |