АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2025                                                                                                    № 127 п

с. Грачевка

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам        регулярных перевозок в границах муниципального образования                  Грачевский район Оренбургской области на 2025–2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской       Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского     наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным   транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район   Оренбургской области, п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных     перевозок в границах муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025–2027 годы согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области:

- от 06.12.2023 № 897-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2024–2026 годы»;

- от 28.12.2023 № 1049-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 06.12.2023 №897-п».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативным вопросам.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

Глава района                                                                                    Д.В. Филатов

Разослано: отделу АиКС, отделу экономики. Трифоновой Е.В.

Приложение

к постановлению                                              администрации района

от __________ № ______

Документ планирования регулярных перевозок

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области    на 2025 - 2027 гг.

- Общие положения в области организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

  - Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025 - 2027 гг. (далее - Документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области (далее - регулярные перевозки).

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения района в транспортных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества.

  - Целью развития регулярных перевозок является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения района с учетом социальных и экономических факторов.

  - В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок являются:

- формирование и проведение единой политики администрации муниципального образования Грачевский район в сфере развития регулярных перевозок;

- повышение качества предоставляемых населению Грачевского района транспортных услуг;

- формирование оптимальной муниципальной маршрутной сети;

- повышение безопасности перевозок транспортом общего пользования.

Реализация планируемых мероприятий осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области при условии достаточного финансирования из бюджета муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

- Текущее состояние регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Грачевский район

  - В состав муниципального образования Грачевский район Оренбургской области входят 34 населенных пункта. Охват транспортным обслуживанием (автобусы) составляет 97%. Транспорт общего пользования муниципального образования Грачевский район представлен автобусами малого класса.

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Грачевский район (далее - муниципальных маршрутов) представлена 8 муниципальными маршрутами.

  - Муниципальные маршруты регулярных перевозок муниципального образования Грачевский район, отнесенные к регулярным перевозкам, отражены в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район. Реестр утверждается постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

  - Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, по регулируемым тарифам установлены постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 31.10.2016 № 579-п «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального образования Грачевский район».

  - В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района» муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» реализуется основное мероприятие «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района».

  - План бюджетного финансирования:

| Финансируемое мероприятие | План, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025г | 2026 г | 2027 г |
| 1.Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) на 8 маршрутов составляет 1 599 543,32 | Прогнозная НМЦК контракта 1 700 000,00 | Прогнозная НМЦК контракта 1 800 000,00 |
| 2. Выдача карт маршрутов регулярных перевозок | 8 | 8 | 8 |

- Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

  - Задачи по развитию регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования в муниципальном образовании Грачевский район планируется реализовывать в соответствии с потребностями населения путем реализации следующих мероприятий.

    - Перечень мероприятий, направленных на развитие регулярных перевозок:

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования Грачевский район | По мере необходимости | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 2 | Разработка (утверждение) реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район | 2025 г. 2026 г. 2027 г. | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 3 | Внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район | По мере необходимости | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 4 | Проведение анализа пассажиропотока и интенсивности движения транспортных средств на муниципальных маршрутах; | ежегодно | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 5 | Проведение обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок на предмет принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Грачевский район | по мере необходимости | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 6 | Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования Грачевский район | 2025г, 2026г, 2027г. | Отдел экономики администрации муниципального образования Грачевский район |
| 7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на территории муниципального образования Грачевский район (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд" | 2025г, 2026г, 2027г. | Отдел экономики администрации муниципального образования Грачевский район |
| 8 | Выдача карт маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Грачевский район | По мере необходимости | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |
| 9 | Переоформление свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок | По мере необходимости (в соответствии с п. 6,7 ст. 28 ФЗ от 13.07.2015 № 220- ФЗ, п.5.4.5 Постановления администрации от 08.11.2021 №1334- П) | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район |

  - Остановочные пункты, через которые осуществляется движение общественного транспорта, определены в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Грачевский район.

3.3    Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которые подлежат отмене:

| 2025 год | Не планируется |
| --- | --- |
| 2026 год | Не планируется |
| 2027 год | Не планируется |

- Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользования

Повышение безопасности транспортного обслуживания населения муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

- Список действующих и планируемых муниципальных маршрутов на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км. | Вид регулярных перевозок: регулируемый тариф (+)/нерегулируемый тариф (-) | Перевозчик определен (+)/ перевозчик не определен (-) | Период проведения конкурса на муниципальный маршрут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Грачевка-Победа | 34,2 | + | + | 2025-2027 |
| 2 | 102 | Грачевка-Ключи | 22,8 | + | + | 2025-2027 |
| 3 | 103 | Грачевка-Верхнеигнашкино | 20,0 | + | + | 2025-2027 |
| 4 | 104 | Грачевка-Таллы | 47,4 | + | + | 2025-2027 |
| 5 | 105 | Грачевка-Малояшкино | 37,1 | + | + | 2025-2027 |
| 6 | 106 | Грачевка-Александровка | 53,9 | + | + | 2025-2027 |
| 7 | 107 | Грачевка-Подлесный | 49,7 | + | + | 2025-2027 |
| 8 | 108 | Грачевка-Ероховка | 19,0 | + | + | 2025-2027 |

|  | Приложение №1 к документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025–2027 годы |
| --- | --- |

ГРАФИК

проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

| № п/п | Наименование этапа | январь |  |  | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений в план-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка документов для размещения закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение закупки в РИС и ЕИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предоставление отчетов "Подрядчиком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |